# UMOWA NR .....................................

zwana dalej Umową, zawarta w dniu .................................... roku w Olsztynie pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

...................................................... – ...............................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

......................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

...................................................... – ...............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi zlokalizowanej na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach, o szerokości 10 m i długości 118,54 m (trzy pasy ruchu), polegającego na wymianie konstrukcji jezdni, w następującej technologii:

- warstwa ścieralna z SMA 11, o grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16, o grubości 8 cm,

- siatka z włókien szklano-węglowych,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22, o grubości 16 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie, o grubości 22 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie, o grubości 17 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego, o grubości 25 cm.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o który Wykonawca przygotował kosztorys ofertowy znajdujący się w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w zakresie określonym w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, zgodnie z:

- dokumentacją projektową – załącznikiem nr 2 do Umowy,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznikiem nr 3 do Umowy,

- harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych Umową warunkach.

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym przejściu granicznym, w związku z czym, sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

( 2

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień ...............................

- Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w terminie .... dni, licząc od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………………………..............

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

- Odbioru końcowego robót dokona Komisja w składzie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy, stwierdzonym podpisami złożonymi w protokole odbioru końcowego robót, przez osoby wchodzące w skład Komisji.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót, że przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub posiada inne wady, Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy niewykonane roboty lub wady do usunięcia, oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie wyznaczonego na podstawie ust. 8 terminu, Komisja, w terminie 14 dni ponownie dokona odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót nieusunięcia wad lub niewykonania robót, ust. 11 stosuje się odpowiednio.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli wady stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- odstąpić od Umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy.

§ 3

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące części Umowy uwzględniając wszystkie rodzaje zamówień (roboty budowlane, dostawy i usługi), jakie w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostaną wykonane:

- ………………………………………………………...……………………………………,

- ……………………………………………………………………………………………....

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przed jej zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku zamierzenia wprowadzenia zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej proponowanych zmian.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu dotyczących w szczególności niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wymagań w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, lub dokonania zmian w takiej umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian.

- W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy, niż przewidziany w ( 5 ust. 4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie, w terminie 7 dni od dnia przekazania wezwania, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w ( 8 ust. 1 pkt 2 lit. g.

- Zasady określone w ust. 2–6 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku określonym w 
ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 4

- W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- urządzenia i utrzymania terenu budowy,

- wykonania dróg tymczasowych, zajęcia ulic, placów, chodników,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji przedmiotu Umowy,

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zapewnienia dozoru nad placem budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej, oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych Umową, jak również do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania tego terenu Zamawiającemu, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy,

- transportu, ubezpieczenia, wszelkich prac przygotowawczych, utrzymania zaplecza prac oraz poniesienia wszelkich innych kosztów, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.

- W odniesieniu do postanowień, o których jest mowa w ust. 1 pkt 5, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej, wody i innych mediów Zamawiającego ustala się następujący sposób naliczania kosztów ich zużycia, należnych Zamawiającemu ze strony Wykonawcy, zgodnie z następującym algorytmem:

Kk

x  = ________  *  In

Iu

gdzie:

x – należność płatna przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

Kk – kwota faktury kosztowej (np. za energię elektryczną) opłaconej dostawcy mediów przez Urząd,

Iu – liczba jednostek w fakturze końcowej, za którą jest obciążany Urząd,

In – liczba jednostek wynikająca ze wskazań podlicznika Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….......…….), w tym należny podatek VAT.

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 o więcej,  niż 30 %. Ustalenie ilości robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie obmiaru robót.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dodatkowo oświadczenia podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, usługi i/lub dostawy zostały zaspokojone w całości, wraz z potwierdzeniami zawierającymi zestawienie kwot, które były należne podwykonawcom z tej faktury, oraz kopiami dokonanych przelewów należności na rzecz podwykonawców.

- Płatność faktury nastąpi w terminie 21 dni, liczonym od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim spełnieniu wymagań określonych w ust. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę lub dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni, liczony od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, które potwierdzają wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi i/lub dostawy.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których jest mowa w ust. 3 w zdaniu drugim, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do której nie przedłożono potwierdzenia podwykonawcy, termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w art. 143c ust. 2–7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, przy czym spełnienie świadczenia przez Zamawiającego nastąpi w dniu obciążenia konta bankowego Zamawiającego. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku.

- Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792.

- Zasady określone w ust. 3–6 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom.

§ 6

- Zamawiającego reprezentuje na budowie – ……………………………… pełniący funkcję Inwestora Zastępczego i odpowiadający za pracę wyznaczonych Inspektorów Nadzoru.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika budowy …………………….

- Ewentualne zmiany przedstawiciela Zamawiającego na budowie lub kierownika budowy w okresie realizacji Umowy będą następowały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania przez Stronę wprowadzającą zmianę drugiej Strony Umowy na piśmie o wprowadzonych zmianach.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji Umowy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. osoby wykonujące czynności robotnika robót drogowych obejmujące: przygotowanie koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i ich zagęszczanie; układanie, naprawianie lub demontaż nawierzchni; wykonywanie podstawowych prac przy naprawie elementów nawierzchni, ręcznie lub przy użyciu sprzętu zmechanizowanego.

- Na żądanie Zamawiającego, w terminie jednego dnia roboczego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym jest mowa w ust. 4.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wymienione w ust. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonalnie do terminu obowiązywania Umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony, wykazanych w dokumentach, które Zamawiający uzyska w sposób określony w ust. 5.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …….. lat, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym jest mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.

- Okres gwarancji, o którym jest mowa w ust. 1 ulega każdorazowemu przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia Wykonawcy wady przez Zamawiającego, do dnia usunięcia wady.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający:

  - może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - może żądać od Wykonawcy usunięcia wad w terminie, o którym jest mowa w ust. 5, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,

  - może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, lub jeżeli Wykonawca  opóźnia się tak dalece z usunięciem wad, iż wiadomym jest, że nie dokona tego w wyznaczonym terminie,

- W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu wady, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego, i usunie ją w terminie określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym, niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 8

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem 
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 Umowy,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub dokończeniu wykonania przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w stosunku do terminu, o którym jest mowa w § 2 ust. 8 Umowy,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 7 ust. 5 Umowy, w okresie gwarancji,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu, o którym jest mowa w § 5 ust. 4 Umowy, lub w wysokości 100.000,00 zł – z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia podpisania umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą – z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których jest mowa odpowiednio w § 3 ust. 4 i 5 Umowy, lub w wysokości 100.000,00 zł – z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w dokonaniu w umowie o podwykonawstwo zmiany odnośnie terminu zapłaty przekraczającego 21 dni, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 Umowy,

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50.000,00 zł.

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

    - Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

    - W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.

§ 9

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

    - wystąpią okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,

    - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym Umową, oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej, niż 14 dni,

    - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami Umowy,

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 30 dni  od zaistnienia, bądź stwierdzenia podstawy  do odstąpienia,  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i będzie zawierało uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku – według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy – jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej, przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, części świadczeń Stron.

§ 10

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto, tj. kwotę w wysokości ...................................... zł.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zarówno w okresie jej realizacji, jak też w okresie gwarancji jakości.

- O dokonaniu czynności, o których jest mowa w ust. 4,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia robót dodatkowych – skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia robót zamiennych – skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - rezygnacji z części robót budowlanych – skutkującej możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej – skutkującej możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych Umową – skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany zakresu przedmiotu Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania – skutkującego możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - zmiany materiałów zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – uprawniającej Strony do zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,

  - wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 14

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

    - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

§ 15

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznikami do Umowy są:

- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa,

- załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

Zamawiający 							Wykonawca