UMOWA NR ..........................................

zawarta w dniu ............................ w Olsztynie pomiędzy:

............................................................................ z siedzibą w ....................................................,

reprezentowanym przez:

................................................. - ..............................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................ z siedzibą w ...................................................., reprezentowanym przez:

................................................. - ..............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) obejmującego dostawę i montaż elementów wyposażenia toalety publicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia.

- Przedmiot umowy obejmuje dostarczenie i montaż wyposażenia toalety publicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, w skład którego wchodzą:

- dozownik mydła w płynie – 7 szt.,

- podajnik ręczników papierowych – 4 szt.,

- kosz na śmieci – 8 szt.,

- pojemnik na odpadki higieniczne – 9 szt.,

- uchwyt na papier toaletowy – 12 szt.,

- ławka drewniana na stelażu metalowym, kotwiona do posadzki – 3 szt.,

- lustra ze stali szlachetnej – 13 szt.,

- poręcze ze stali nierdzewnej w WC dla osób niepełnosprawnych (komplet) – 1 szt.

- Montaż elementów wyposażenia toalety publicznej winien nastąpić w uzgodnieniu Administratorem Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach oraz zgodnie z załącznikiem graficznym (rys. A-1). Wybrane wyposażenie powinno być wandaloodporne i charakteryzować się niską awaryjnością a także przystosowane do całodobowej intensywnej pracy.

- Materiały i urządzenia użyte podczas realizacji inwestycji muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania w budownictwie według art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej a ponadto z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

- Termin wykonania umowy:  … dni licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………

- Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ........................ złotych brutto (słownie: ..............................................................), w tym należny podatek VAT.

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi według cen przyjętych przez Wykonawcę w złożonej ofercie – załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto bankowe podane w fakturze w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia napraw gwarancyjnych sprzętu w miejscu jego użytkowania, tj. na Drogowym przejściu Granicznym w Bezledach (jeśli rodzaj uszkodzenia/usterki na to pozwoli). Zgłoszenia uszkodzeń/usterek dokonywane będą do punktów serwisowych Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną, w tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ..................... oraz adres e-mail .................... dostępny w godzinach pracy Zamawiającego (w dni robocze 7:30-15:30), zgłoszenia przesłane po godzinach pracy serwisu traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu serwisowego,

- podjęcia naprawy nie później niż w ciągu następnych trzech dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia i wykonania skutecznej naprawy najpóźniej w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/usterki do punktu serwisowego. Jeżeli naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 7 dni roboczych, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, kiedy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub gdy sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Jeśli konieczne będzie usunięcie uszkodzenia/usterki poza miejscem użytkowania urządzenia, Wykonawca odbierze sprzęt z miejsca użytkowania, o którym mowa w pkt 1 i dostarczy go tam po naprawie  na własny koszt i ryzyko,

- dostarczenia Zamawiającemu na czas naprawy sprzętu zastępczego o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, jeżeli czas usunięcia uszkodzenia/usterki będzie przekraczał 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/usterki. Dostarczenie sprzętu zastępczego nastąpi w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia o sprzęt zastępczy przez Zamawiającego.

§ 5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne:

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5.000,00 złotych, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5.000,00 złotych,

- z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu niedotrzymania terminów podjęcia naprawy lub/i wykonania naprawy określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 w ramach serwisu gwarancyjnego, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu niedotrzymania terminu dostarczenia sprzętu zastępczego określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 w ramach serwisu gwarancyjnego, w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Odstąpienie od umowy winno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, zawierać uzasadnienie i nastąpić w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia uzasadniającego odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy części świadczeń Stron.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy sprzęt - ………………… miesięcy.

  - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………………….. złotych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………….

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe 30% Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych niniejszą umową; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone,

  - wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Wykonawcy – Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie w ich miejsce innych produktów, o parametrach nie gorszych niż minimalne wymogi postawione w załączniku nr 1 do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości ich dostarczenia (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,

  - wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 11

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.

## Zamawiający 							Wykonawca