# UMOWA NR .....................................

zawarta w dniu .................................... roku w Olsztynie pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

...................................................... – ...............................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

......................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

...................................................... – ...............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

zwana dalej Umową,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy telewizji dozorowej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach – etap II.

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- przebudowę systemu monitoringu wizyjnego CCTV z analogowego na cyfrowy,

- wykonanie zasilania instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

- wykonanie wydzielonej sieci komputerowej systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

- montaż dodatkowych słupów do zamontowania kamer,

- wymianę istniejącego systemu nadzoru,

- przebudowę istniejących stanowisk operatorskich,

- dostawę i montaż urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego CCTV,

- uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników służb działających na przejściu granicznym z obsługi systemu monitoringu wizyjnego CCTV i urządzeń wchodzących w jego skład.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o który Wykonawca przygotował kosztorys ofertowy znajdujący się w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w zakresie określonym w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym zgodnie z:

- dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót –  załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik 
nr 2 do Umowy,

- szczegółowym opisem wybranych urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu opracowanym w oparciu o załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znajdującym się w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy,

- harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się do:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i aprobatami technicznymi,

- dostarczenia i montażu urządzeń fabrycznie nowych, wolnych od wad technicznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, zgodnych z wymaganiami określonymi w Umowie.

- Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym przejściu granicznym, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania przejścia granicznego.

- Przedmiot Umowy wykonywany jest z zastosowaniem klauzuli społecznej stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 bezrobotnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy uwzględnieniu następujących zasad:

- dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania Umowy kopii zgłoszenia oferty pracy przekazanej powiatowemu urzędowi pracy,

- podpisanie umowy o pracę z bezrobotnym nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy i na okres nie krótszy niż do zakończenia realizacji Umowy,

- dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania z powiatowego urzędu pracy skierowania bezrobotnego kopii tego skierowania oraz kopii zanonimizowanej umowy o pracę z bezrobotnym skierowanym przez powiatowy urząd pracy,

- zatrudnienie, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub Wykonawcę przed zakończeniem realizacji Umowy, na to miejsce innego bezrobotnego, postanowienia ppkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zwrócenia się w każdym okresie realizacji Umowy do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia bezrobotnego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia wystąpienia o dokumentację przez Zamawiającego.

- W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów ust. 7 i 8 Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w ( 8 ust. 1 pkt 2 lit. k.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

( 2

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień ...............................

- Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót do dnia …………………………………………………………………....

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

- Odbioru końcowego robót dokona Komisja w składzie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót, że przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub posiada inne wady, Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy niewykonane roboty lub wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie wyznaczonego terminu Komisja w terminie 14 dni ponownie dokona odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót nieusunięcia wad lub niewykonania robót, ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli nieusunięte wady lub niewykonane roboty stwierdzone podczas ponownego odbioru końcowego robót umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy stosuje się następujące postanowienia:

- Zamawiający uzna przedmiot Umowy za wykonany z usterkami i dokona jego odbioru w postaci podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji, przy czym do protokołu Komisja sporządzi notatkę, w której wskaże Wykonawcy niewykonane roboty lub/i wady do usunięcia w okresie gwarancji,

- Wykonawca przystąpi do realizacji niewykonanych robót lub/i do usunięcia wad w okresie gwarancji, zapisy § 7 ust. 2 pkt 6 stosuje się odpowiednio, przy czym sporządzona do protokołu odbioru końcowego robót notatka, o której mowa w pkt 1, traktowana jest jako zgłoszenie Wykonawcy wystąpienia wady,

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu z tytułu wykonania przedmiotu Umowy z usterkami, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. k.

- Jeżeli nieusunięte wady lub niewykonane roboty stwierdzone podczas ponownego odbioru końcowego robót uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące części Umowy uwzględniając wszystkie rodzaje zamówień (roboty budowlane, dostawy i usługi), jakie w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostaną wykonane:

- ………………………………………………………...……………………………………,

- ……………………………………………………………………………………………...,

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przed jej zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku zamierzenia wprowadzenia zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu dotyczących w szczególności niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wymagań w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w takiej umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian.

- W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż przewidziany w ( 5 ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie w terminie 7 dni od dnia przekazania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w ( 8 ust 1 pkt 2 lit. i.

- Zasady określone w ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku określonym w 
ust. 2 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 4

- W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- urządzenia i utrzymania terenu budowy,

- wykonania dróg tymczasowych, zajęcia ulic, placów, chodników,

- wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej, wody i innych mediów Zamawiającego, ustala się sposób naliczania kosztów ich zużycia zgodnie z następującym algorytmem:

Kk

x  = ________  *  In

Iu

gdzie:

x – należność płatna przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

Kk – kwota faktury kosztowej (np. za energię elektryczną) opłaconej dostawcy mediów przez Urząd,

Iu – liczba jednostek w fakturze końcowej, za którą jest obciążany Urząd,

In – liczba jednostek wynikająca ze wskazań podlicznika Wykonawcy,

- utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bieżącej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 egzemplarzach,

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych Umową, jak również do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy,

- wykonania tablicy informacyjnej budowy,

- sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie w oparciu o udzielone w tym celu przez Zamawiającego pełnomocnictwo.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, tj. zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………….. złotych brutto (słownie: …………………………………….), w tym należny podatek VAT.

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 o więcej  niż 30 %. Ustalenie ilości robót wykonanych w ramach przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie obmiaru robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach w oparciu o wystawione faktury częściowe. Wysokość wynagrodzenia częściowego ustalona będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy za wykonane i odebrane roboty budowlane w nim ujęte. Rozliczenie Umowy nastąpi fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Każdorazowo wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w ramach przedłożonej przez Wykonawcę faktury zostały zaspokojone w całości, oraz potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury oraz kopię dokonanego przelewu należności na rzecz podwykonawcy.

- Faktury, o których jest mowa w ust. 3 regulowane będą w terminie 21 dni liczonym od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz dokumentami, o których jest mowa w ust. 4 zdanie drugie. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 21 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 
ust. 4 zdanie drugie, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do której nie przedłożono potwierdzenia podwykonawcy, termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w art. 143c ust 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót oraz po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zostały zaspokojone w całości. W przypadku, gdy wierzytelność podwykonawcy jest częścią składową faktury końcowej, Wykonawca załączy do niej dokumenty wskazane w ust. 4 zdanie drugie. Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymienionymi wyżej oświadczaniami podwykonawców oraz ewentualnym potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, odpowiednio z zastrzeżeniem 
ust. 9 i 10. Wykonawca dostarczy fakturę końcową Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2019 roku.

- W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy, zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy, w terminie 21 dni licząc od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 11 pkt 1 Umowy, zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót zawierającego notatkę z wyszczególnionymi robotami niewykonanymi lub/i wadami do usunięcia w okresie gwarancji, w terminie 21 dni licząc od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

- Wartość faktury końcowej nie będzie niższa niż 5% wynagrodzenia, o którym jest mowa w ust. 1.

- Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach, przy czym spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zasady określone w ust. 4 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792.

§ 6

- Zamawiającego reprezentuje na budowie - ……………………………… pełniący funkcję Inwestora Zastępczego i odpowiadający za pracę wyznaczonych Inspektorów Nadzoru.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika budowy …………………….

- Ewentualne zmiany przedstawiciela Zamawiającego na budowie lub kierownika budowy w okresie realizacji Umowy będą następowały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania przez Stronę wprowadzającą zmianę drugiej Strony Umowy na piśmie o wprowadzonych zmianach.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji Umowy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy:

- osoby wykonujące czynności elektryka budowlanego obejmujące: instalację, konserwację i naprawy okablowania elektrycznego; analizę rysunków, schematów i dokumentacji okablowania w celu określenia etapów i metod działania; planowanie położenia i instalację okablowania, sprzętu i urządzeń; selekcję, cięcie i podłączanie kabli i przewodów do terminali i złączy; mierzenie i wyznaczanie punktów odniesienia dla instalacji; pozycjonowanie i instalowanie tablic rozdzielczych; testowanie ciągłości obwodu,

- osoby wykonujące czynności programisty aplikacji obejmujące: obsługę techniczną kodu programu wskazanego w instrukcjach i specyfikacjach zgodnie z jakością uznanych standardów; zmienianie, naprawianie lub ulepszanie istniejących programów w celu zwiększenia ich wydajności operacyjnej lub dostosowania ich do nowych wymogów; przeprowadzanie prób programów i aplikacji oprogramowania w celu potwierdzenia, że będą one źródłem wymaganych informacji;  kompilowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z tworzeniem programów; identyfikowanie problemów, procesów i rozwiązań technicznych oraz informowanie o nich,

- osoby wykonujące czynności operatora urządzeń teleinformatycznych obejmujące: obsługę i kontrolę zewnętrznych i pokrewnych urządzeń komputerowych; korzystanie z terminala komputerowego oraz uruchamianie urządzeń kontrolnych w komputerach i urządzeniach zewnętrznych w celu integrowania i eksploatacji sprzętu; monitorowanie systemów ostrzegających o wystąpieniu awarii sprzętu lub błędów w działaniu; odpowiadanie na wiadomości informujące o wystąpieniu błędów w programie przez wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów, delegowanie rozwiązania problemów do innych pracowników lub kończenie pracy programu; zapoznawanie się z instrukcjami konfiguracji zadań w celu doboru odpowiedniego sprzętu, kolejności zastosowania przedmiotowych urządzeń, rodzaju materiałów, które należy załadować, np. płyt, papieru oraz ustawieniami w zakresie kontroli; odzyskiwanie, wyszukiwanie, oddzielanie i sortowanie w zależności od potrzeby, wyników pracy programu oraz przesyłanie danych do określonych użytkowników,

- osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych obejmujące: wykonywanie różnorodnych prac wykończeniowych w budownictwie, tj.: prac murarskich, prac związanych z budową ścianek działowych, prac tynkarskich, osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie, wykonywanie różnego typu podłóg oraz prac glazurniczych; licowanie ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi; montaż konstrukcji nośnej z profili aluminiowych lub z innych materiałów oraz mocowanie płyt gipsowo-kartonowych przy wykonywaniu ścianek działowych.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego dokumentu/dokumentów potwierdzającego spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 4, tj.:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wymienione w ust. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonalnie do terminu obowiązywania umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, tj. na roboty budowlane, system monitoringu wizyjnego oraz urządzenia zamontowane i/lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na okres …… lat licząc od dnia odpowiednio podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego notatkę z wyszczególnionymi robotami niewykonanymi lub/i wadami do usunięcia w okresie gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad w robotach budowlanych w okresie gwarancji:

- Zamawiający może żądać wykonania robót budowlanych po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie określonym w pkt 6 na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,

- Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę,

- okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu,

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy wystąpienie wady faksem lub pocztą elektroniczną, w tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu _____________ oraz adres e-mail ____________ dostępny w godzinach pracy Zamawiającego, zgłoszenia przesłane po godzinie 15:30 traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją w terminie określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Przez przystąpienie Wykonawcy do usunięcia wady należy rozumieć przybycie przedstawicieli Wykonawcy na miejsce wystąpienia wady i przystąpienie do jej usuwania polegające na fizycznym rozpoczęciu naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu.

- W przypadku wystąpienia wad, zwanych także awariami, w wykonanym systemie monitoringu wizyjnego lub zamontowanych i/lub dostarczonych urządzeniach w ramach realizacji przedmiotu Umowy w okresie gwarancji:

- okres niesprawności systemu lub/i urządzeń od chwili zgłoszenia awarii do momentu przywrócenia jego pełnej sprawności przedłuża czas trwania gwarancji o długość tego okresu, o ile przekracza on 72 godziny,

- po dokonaniu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego czas reakcji serwisu nie przekroczy 24 godzin. Za czas reakcji serwisu rozumie się zdiagnozowanie awarii,

- zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego na formularzu zgłoszeniowym awarii, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy, faksem lub pocztą elektroniczną, w tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu _____________ oraz adres e-mail ____________ dostępny w godzinach pracy Zamawiającego, zgłoszenia przesłane po godzinie 15:30 traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie 7:30,

- po usunięciu awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wypełniony protokół naprawy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy,

- przywrócenie systemu (bądź któregokolwiek z jego elementów) lub/i urządzeń do pełnej funkcjonalności nastąpi w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia awarii, naprawy zaś będą wykonywane w miejscu instalacji, z zastrzeżeniem pkt 6,

- w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w wyznaczonym terminie (szacowany czas naprawy przekracza 72 godziny), Wykonawca w ciągu 24 godzin dostarczy sprzęt zastępczy, a czas usunięcia awarii zostaje wydłużony do 30 dni,

- w przeciągu 14 dni licząc od zakończenia okresu gwarancji Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej i drukowanej zestawienie wszystkich dokonanych zgłoszeń serwisowych systemu monitoringu wizyjnego oraz napraw,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3 ponosi Wykonawca.

§ 8

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 200.000,00 zł, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 200.000,00 zł,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 Umowy,

  - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub dokończeniu wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy,

  - w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki – z tytułu odpowiednio nieprzystąpienia do usunięcia wad lub/i nieusunięcia wad w terminach, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 Umowy,

  - w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 7 ust. 3 pkt 5, 6 i 7 Umowy,

  - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy. Jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia jest dłuższa niż 30 dni – 30.000,00 zł, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do dnia wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 20.000,00 zł,

  - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian. Jeżeli zwłoka z tytułu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dłuższa niż 30 dni – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, począwszy od 31 dnia,

  - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 4 i 5 Umowy. Jeżeli zwłoka z tytułów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dłuższa niż 30 dni – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, począwszy od 31 dnia. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do dnia wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 20.000,00 zł,

  - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w dokonaniu w umowie o podwykonawstwo zmiany odnośnie terminu zapłaty przekraczającego 21 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 Umowy,

  - za nieprzestrzeganie postanowień Umowy dotyczących zatrudnienia bezrobotnego, tj.:

- w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu zatrudnienia bezrobotnego, określonego w § 1 ust. 7 pkt 2 Umowy,

- w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu dostarczenia Zamawiającemu kopii skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do Wykonawcy lub kopii zanonimizowanej umowy o pracę z bezrobotnym skierowanym przez powiatowy urząd pracy, określonego w § 1 ust. 7 pkt 3 Umowy,

- w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji zatrudnienia bezrobotnego, określonego w § 1 ust. 8 Umowy,

- za wykonanie przedmiotu Umowy z usterkami, tj. w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 11 pkt 1 – w wysokości 30.000,00 zł.

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

    - Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

    - W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.

§ 9

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

    - wystąpią okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,

    - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym Umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

    - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami Umowy,

    - wystąpią okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 12 Umowy,

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 30 dni od zaistnienia bądź stwierdzenia podstawy do odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy części świadczeń Stron.

§ 10

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto, tj. kwotę w wysokości ...................................... złotych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zarówno w okresie jej realizacji, jak też w okresie gwarancji jakości.

- O dokonaniu czynności, o których jest mowa w ust. 4,  Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej poufności wszelkich informacji związanych z realizacją Umowy, w tym takich, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla interesów Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wiąże Wykonawcę przez okres 5 lat od zakończenia wykonania Umowy, przy czym przez okres wykonania Umowy rozumie się także czas prowadzenia czynności w okresie gwarancji.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych, jakie zostaną udostępnione jego pracownikom przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy.

- Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, stanowiące tajemnicę Zamawiającego, nie mogą być wykorzystane do innych celów niż realizacja Umowy.

§ 13

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia robót dodatkowych – skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia robót zamiennych – skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - rezygnacji z części robót budowlanych – skutkującej możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej – skutkującej możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie, w stosunku do przewidzianych Umową – skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany zakresu przedmiotu Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wycofania z produkcji lub dystrybucji urządzeń wymienionych w ofercie Wykonawcy – Zamawiający dopuszcza wówczas dostawę innego asortymentu, o parametrach nie gorszych niż minimalne wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę braku możliwości dostawy (pisemna informacja od producenta lub dystrybutora), w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - zmiany materiałów zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej – uprawniającej Strony do zmiany zakresu przedmiotu Umowy,

  - wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 15

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

§ 16

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do Umowy są:

- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

- załącznik nr 4 – wzór formularza zgłoszeniowego awarii,

- załącznik nr 5 – wzór protokołu naprawy.

Zamawiający 							Wykonawca