# UMOWA NR ..................................................

zawarta w dniu ............................ roku w Olsztynie pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………..,

reprezentowanym przez:

..........................................	- ...........................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................................................... z siedzibą w .........................................................,

reprezentowanym przez:

................................................	- ............................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i modernizacji Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap I.

- Przedmiotem umowy jest usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania określonego w ust. 1 obejmująca swoim zakresem:

- sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót,

- obsługę okresu gwarancyjnego, tj.:

  - nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

  - przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

- Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia upływu okresu gwarancji na roboty budowlane nadzorowane przez Wykonawcę. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 08.12.2014 r. Planowany termin upływu okresu gwarancji na roboty budowlane nadzorowane przez Wykonawcę to ……………………………...………….... r.

- Przesuniecie planowanego terminu zakończenia robót oraz terminu upływu okresu gwarancji na roboty budowlane nadzorowane przez Wykonawcę, określonych w ust. 1, nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą wydłużają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy, w związku z czym uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasną po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę.

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż usługę objętą umową będzie wykonywał osobiście, bez pomocy podwykonawców.

lub

(w zależności od treści oferty wykonawcy)

§ 3

- Wykonawca oświadcza, iż usługę objętą umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres usługi:

- ……………………………………………………..…………………………………….,

- ……………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty umów z podwykonawcami, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed przystąpieniem ich do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość usług wykonywanych przez podwykonawców.

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą kopii przelewu potwierdzającego wcześniejsze dokonanie zapłaty dla podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, oraz oświadczenia tego podwykonawcy o uregulowaniu całości należnej mu zapłaty za wykonany przez niego do dnia wystawienia faktury zakres usług.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kopii przelewu lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4, Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przy pomocy podwykonawców.

§ 4

W ramach obowiązków wynikających z pełnienia funkcji inwestora zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót,

- udziału w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy wraz z dokumentami formalno – prawnymi,

- organizowania w porozumieniu z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (raz w miesiącu lub częściej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót (sporządzania protokołów spotkań),

- udziału w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie,

- szacowania i weryfikacji ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających proponowanych przez wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowym,

- sporządzania protokołów konieczności w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robót oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie,

- współtworzenia z wykonawcą robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

- bieżące (co najmniej raz na 30 dni) informowanie na piśmie Zamawiającego o przebiegu realizacji zadania,

- zatwierdzania przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm,

- sprawdzania faktur wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w umowie z wykonawcą robót, w tym dotyczących postanowień związanych z regulowaniem przez wykonawcę robót należności na rzecz podwykonawców,

- sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót,

- nadzorowania wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym, dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych elementów budowy, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

- przebywania na placu budowy z częstotliwością dostosowaną do postępu robót budowlanych, monitorowania realizacji robót budowlanych pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sprawdzania kalkulacji, dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót,

- monitorowania osób przebywających na placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tych podmiotów, które nie znajdują się na otrzymanym od Zamawiającego wykazie uczestników zadania inwestycyjnego i ich podwykonawców, oraz informowania Zamawiającego o każdorazowym wystąpieniu takiego przypadku,

- wyegzekwowania od wykonawcy robót kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów końcowych, w szczególności dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej robót,

- organizowania, przeprowadzania i dokonania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego czynności odbiorów częściowych oraz końcowego odbioru robót, a w szczególności:

- sprawdzenia gotowości do odbioru,

- przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i końcowego,

- przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

  - sprawowania nadzoru nad wykonawcą robót w zakresie BHP,

  - udziału na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji zadania dokonywanych przez instytucje do tego upoważnione,

  - potwierdzenia w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości do odbioru robót,

  - wyegzekwowania od wykonawcy robót świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane,

  - przeprowadzenia procesu przekazania zadania do użytkowania,

  - sporządzenia protokołu przekazania (PT) odbioru wybudowanych i zakupionych w ramach realizacji zadania środków trwałych niezwłocznie po zakończeniu i odebraniu nadzorowanych robót budowlanych,

  - egzekwowania od wykonawcy robót w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji przysługujących Zamawiającemu praw w tym zakresie wynikających z podpisanej z wykonawcą robót umowy oraz obowiązujących przepisów,

  - przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

§ 5

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich postanowień związanych z realizacją przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego w sposób niebudzący wątpliwości.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania.

§ 6

- Wykonawca nie może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie – załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub wypadku kluczowego specjalisty,

  - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja z pracy, itp.).

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany kluczowego specjalisty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania zmiany specjalisty.

- W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany kluczowego specjalisty, osoba, która go zastąpi, musi spełniać wymagania stawiane dla danego specjalisty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zmiana kluczowego specjalisty nie wymaga zmiany postanowień niniejszej umowy.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................................................................................................... złotych brutto (słownie .................................................................................................................... złotych), w tym należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płacone Wykonawcy na podstawie faktur przejściowych wystawianych w okresach nie krótszych niż miesiąc, w wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu płatności wykonawcy robót budowlanych. Fakturę końcową, opiewającą na kwotę nie mniejszą niż 20% wynagrodzenia, Wykonawca wystawi po odebraniu prze Zamawiającego bez zastrzeżeń robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę. Postanowienia § 3 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio (ostatnie zdanie zostanie usunięte w przypadku realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy bez pomocy podwykonawców).

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie przekazywana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. Dostarczone Zamawiającemu faktury bez załączonych dokumentów określonych w § 3 ust. 4 i 5 traktowane będą jako faktury wystawione nieprawidłowo i do czasu ich uzupełnienia termin płatności faktur nie będzie biegł (ostatni zwrot po przecinku oraz ostatnie zdanie zostaną usunięte w przypadku realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy bez pomocy podwykonawców).

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne:

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1,

- z tytułu zwłoki w dokonaniu zmiany kluczowego specjalisty, o której mowa w § 6 
ust. 3, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, także w trakcie obsługi okresu gwarancyjnego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, a w przypadku terminów nieuregulowanych umową – od terminu uzgodnionego pomiędzy Stronami lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy za siedmiodniowym wypowiedzeniem, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę .................................................. złotych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w zakresie nadzorowania wykonywanych robót budowlanych i uznania tej części usługi przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostałe 30% zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę.

§ 10

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

## Zamawiający 							Wykonawca