# UMOWA NR .....................................

zawarta w dniu ............................ w Olsztynie pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................ z siedzibą w ...................................................., reprezentowanym przez:

................................................. 	- ..............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej platformy odpraw oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- aktualizację dokumentacji projektowej platformy odpraw na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach w zakresie:

- projektu budowlano-wykonawczego budowy pawilonów kontrolerskich na kierunku wjazdowym i wyjazdowym – pawilony kontrolerskie zaprojektowane jako budynki parterowe, niepodpiwniczone, w technologii tradycyjnej lub uprzemysłowionej; w pomieszczeniu należy zastosować stolarkę o odporności na włamanie P-5; cztery typy pawilonów:

    - typ PK1 – 4 szt. – stanowisko kontrolerskie o powierzchni 6m2, na posadzce wykładzina PCW z wywinięciem 10cm na ściany, stolarka zewnętrzna aluminiowa z tzw. lustrem weneckim, stolarka wewnętrzna drzwiowa z płyty MDF, ościeżnice stalowe, ściany z materiału zmywalnego, pomieszczenie WC o powierzchni 2,90 m2, na posadzce gres antypoślizgowy oraz cokół o wysokości 10cm, ściany z materiału zmywalnego do wysokości 2 m, pomieszczenie kontroli osobistej o powierzchni 5,50m2, na posadzce wykładzina PCW z wywinięciem 10cm na ściany, stolarka zewnętrzna aluminiowa pełna, ściany z materiału zmywalnego,

    - typ PK2 – 7 szt. – stanowisko kontrolerskie o powierzchni 6m2, na posadzce wykładzina PCW z wywinięciem 10cm na ściany,  stolarka zewnętrzna aluminiowa z tzw. lustrem weneckim, ściany z materiału zmywalnego, stolarka wewnętrzna drzwiowa z płyty MDF, ościeżnice stalowe, pomieszczenie WC o powierzchni 
2.90 m2, na posadzce gres antypoślizgowy oraz cokół o wysokości 10cm, ściany z materiału zmywalnego do wysokości 2 m,

    - typ PK3 – 2 szt. – dwa stanowiska kontrolerskie o powierzchni 6m2, na posadzce wykładzina PCW z wywinięciem 10cm na ściany, stolarka zewnętrzna aluminiowa z tzw. lustrem weneckim, stolarka wewnętrzna drzwiowa z płyty MDF, ościeżnice stalowe, ściany z materiału zmywalnego, dwa pomieszczenia WC o powierzchni 
2.90 m2, na posadzce gres antypoślizgowy oraz cokół o wysokości 10cm, ściany z materiału zmywalnego do wysokości 2 m,

    - typ PK4 – 1 szt. – dwa stanowiska kontrolerskie o powierzchni 6m2, na posadzce wykładzina PCW z wywinięciem 10cm na ściany, stolarka zewnętrzna aluminiowa z tzw. lustrem weneckim, stolarka wewnętrzna drzwiowa z płyty MDF, ościeżnice stalowe, ściany z materiału zmywalnego, pomieszczenie WC o powierzchni 2,90 m2, na posadzce gres antypoślizgowy oraz cokół o wysokości 10cm, ściany z materiału zmywalnego do wysokości 2m,

- projektu budowlano-wykonawczego budowy wiaty nad platformą odpraw – wiata ma być obiektem nieobudowanym, wieloprzęsłowym, w konstrukcji stalowej ocynkowanej, zadaszenie obejmuje wysepki z pawilonami kontrolerskimi przy pasach odpraw samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, nad pawilonami kontrolerskimi należy zaprojektować świetlik dachowy,

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót budowlanych na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach w zakresie:

- przebudowy toalet publicznych – wymiana instalacji wewnętrznych, wykonanie nowej wykładziny z gresu i glazury, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana urządzeń sanitarnych, posadzka z materiału zmywalnego odpornego na uderzenia., ściany z materiału zmywalnego do wysokości 2m, stolarka drzwiowa wewnętrzna MDF typowa z ościeżnicą stalową, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze uzgodnionym z zamawiającym,

- przebudowy toalet publicznych – wymiana instalacji wewnętrznych, wykonanie nowej wykładziny z gresu i glazury, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana urządzeń sanitarnych, posadzka z materiału zmywalnego odpornego na uderzenia., ściany z materiału zmywalnego do wysokości 2m, stolarka drzwiowa wewnętrzna MDF typowa z ościeżnicą stalową, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze uzgodnionym z zamawiającym,

- przebudowy budynku kontroli szczegółowej samochodów osobowych – uwzględniającej następujące elementy:

    - wykonanie 3 szt. podnośników kolumnowych – podnośnik kolumnowy dla samochodów osobowych o udźwigu 3,5t.,wyciąg spalin dla każdego stanowiska z podnośnikami kolumnowymi,

    - wykonanie stanowiska do pomiaru ilości paliwa – stanowisko pomiarowe znajduje się wewnątrz budynku kontroli szczegółowej, stanowisko musi posiadać szczelną wannę o pojemności 80 litrów na ewentualny wyciek paliwa, o warstwie wierzchniej wykonanej z gresu technicznego, izolacja szczelna odporna na paliwa, zaleca się zaprojektowanie wiaty o konstrukcji stalowej ocynkowanej na zewnątrz budynku na urządzenie do pomiaru ilości paliwa,

    - wykonanie pomieszczenia dla karmienia psów – powinno znajdować się w części socjalnej budynku, a dostęp do pomieszczenia mogą mieć tylko opiekunowie psów,

    - wykonanie kojca dla psów z możliwością wybiegu na zewnątrz budynku – kojec powinien być zaprojektowany wewnątrz hali kontroli szczegółowej bez możliwości kontaktu z osobami postronnymi, powinien być połączony przejściem na zewnątrz budynku z wybiegiem,

    - wykonanie nowej wentylacji (w budynku znajdują się opary paliw),

    - wykonanie przykrycia istniejącego kanału inspekcyjnego – przykrycie kanału wewnątrz hali należy wykonać z elementów prefabrykowanych, przewidzianych na obciążenie samochodem osobowym o wadze 3500 kg, z możliwością demontażu przez użytkownika,

    - wykonanie wymiany stolarki  wraz z termomodernizacją obiektu – stolarka okienna oraz brama wjazdowa i wyjazdowa zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie izolacyjności cieplnej, Izolacja cieplna wykonana pomiędzy konstrukcją hali z pianki poliuretanowej lub z płyt styropianowych,

    - wykonanie instalacji c.o. hali głównej,

wykonanie pomieszczenia magazynu broni,

- wykonania dodatkowego wjazdu z parkingu za platformą odpraw do pierwszego kiosku kontrolerskiego od strony zachodniej platformy odpraw – wjazd należy dostosować do obciążenia samochodami osobowymi, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, podbudowa dostosowana do obciążenia po wykonaniu badań geologicznych, wjazd i wyjazd zabezpieczony szlabanem z kolczatką w jezdni,

- budowy wiaty do celów gospodarczych – wykonanie konstrukcji stalowej ocynkowanej trzystanowiskowej (o wymiarach stanowiska: wysokość w świetle 3.90 m, szerokość 4.25 m, długość 7.30 m), dach jednospadowy z blachy powlekanej, przegroda pomiędzy stanowiskami wykonana z przezroczystego poliwęglanu, zewnętrzne ściany wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, jedno ze stanowisk należy wyposażyć w możliwość mycia pojazdów,

- wykonania separatorów wraz ze zbiornikami retencyjnymi na końcu kanalizacji deszczowej,

- wykonania inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod kątem jej przepustowości i zaprojektowanie, w zależności od wyników inwentaryzacji, przebudowy odcinków kanalizacji, które powodują blokadę odpływu nadmiernych wód opadowych,

- aktualizacji technologii odpraw w związku z posadowieniem urządzenia rentgenowskiego typu Brama,

- opracowania programu inwestycji zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust.1 
pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 238, poz. 1579).

- W skład dokumentacji projektowej wchodzą:

  - koncepcja architektoniczna,

  - projekt budowlany przygotowany w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego koncepcję,

  - uzgodnienia i zatwierdzenia rozwiązań projektowych wraz z wystąpieniem w imieniu zamawiającego do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

  - projekty wykonawcze,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

  - przedmiary robót,

  - kosztorysy inwestorskie.

- Wykonawca sporządzi projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.).

- Wykonawca sporządzi projekty wykonawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.).

- Wykonawca sporządzi specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Wykonawca sporządzi kosztorysy inwestorskie w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Wykonawca sporządzi przedmiary robót w układzie specyfikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Opracowana dokumentacja projektowa składać się będzie odpowiednio z:

- projektu budowlano – wykonawczego – 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg i pdf,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,

- przedmiarów robót – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,

- kosztorysów inwestorskich – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ – 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia ………………………………..

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień odbioru kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- uzyskanie niezbędnych warunków i decyzji administracyjnych w zakresie umożliwiającym wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę, a następnie realizację robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową,

- opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej,

- usunięcie wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji na zasadach określonych w § 7 umowy.

§ 4

  - Wykonawcy otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................... złotych brutto (słownie: ……........................................ złotych), w tym należny podatek VAT.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz po złożeniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego do właściwego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie dokonane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

  - Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792.

  - Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy do bieżących uzgodnień w zakresie przyjętych rozwiązań zarówno z Zamawiającym, jak też ze służbami funkcjonującymi na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach.

- Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zorganizuje raz w miesiącu, w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony umowy, spotkanie ze służbami funkcjonującymi na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, w celu przedstawienia postępu prac oraz dokonania uzgodnień w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ze służbami funkcjonującymi na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach kompletnej dokumentacji projektowej. W tym celu przekaże tym służbom do uzgodnienia ostateczną treść dokumentacji projektowej bezpośrednio przed odbiorem jej przez Zamawiającego.

- Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do konsultacji z Wykonawcą w zakresie wymienionym w ust. 1 jest p. Iwona Mówińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- Wykonawca wyznacza ........................................ do kierowania pracami objętymi niniejszą umową.

§ 6

- Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu przysługuje prawo wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub części (bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolną techniką, wykorzystanie w pracach planistycznych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych zgodnie z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy.

- Zamawiający, działający na jego rzecz projektant lub inna dowolnie wybrana przez Zamawiającego osoba trzecia, będąc uprawnionymi do wykorzystywania przedmiotu umowy w całości lub dowolnie wybranej części, mogą dokonywać w nim zmian, korekt, aktualizacji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Dodatkowo osoby te uprawnione są do wykorzystywania całości lub dowolnie wybranej części oryginalnego lub poprawionego przedmiotu umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy wykonywaniu robót budowlanych, tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowań i analiz.

- Wykonawca oświadcza, że osoby podpisane pod składowymi częściami dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy są jej autorami.

- Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich ujęte zostało w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady w okresie gwarancji:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach w opracowanej dokumentacji projektowej, stwierdzonych w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie, w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia ich ujawnienia,

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powiadomienia usunąć na własny koszt wady w dokumentacji projektowej, usunięcie wad nastąpi w sposób uzgodniony z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji projektowej powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§ 8

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne:

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,

- zwłoki w usunięciu wad w przedmiocie umowy, jakie wystąpią w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 7 pkt 2,

- odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c. Wykonawca nie otrzyma również wynagrodzenia za wykonany do dnia odstąpienia przedmiot umowy.

§ 9

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, której bieg liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej, a skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na jej podstawie.

§ 10

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ................ złotych.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe 30% zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,

  - rezygnacji z części prac – skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy,

  - wystąpienia nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych lub formalno-prawnych, zaistniałych na etapie realizacji umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

  - wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.

- Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.

§ 12

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14

Spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

## Zamawiający 							Wykonawca